晋政灵〔2025〕23号

晋江市人民政府灵源街道办事处关于

印发《灵源街道2025年度河湖

长制工作方案》的通知

各社区、有关单位：

为深入贯彻落实《晋江市全面推行河长制实施方案》《晋江市全面推行库塘长制实施方案》的部署要求，推进我街道河湖长制工作，根据上级相关要求及我街道实际，研究制定《灵源街道2025年河湖长制工作方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

晋江市人民政府灵源街道办事处

2025年3月24日

灵源街道2025年度河湖长制工作方案

为贯彻绿色发展理念，加快推进生态文明建设，进一步加大推行河湖长制工作力度，根据上级有关文件精神，立足我街道工作实际，以水质提升为目标，以项目建设为抓手，制定灵源街道2025河湖长制的工作方案。

一、工作目标

认真落实市委市政府关于生态水域治理及河湖管理保护有关工作部署，以推动河湖长制“有名”、“有实”、“见效”为主线，不断推进河湖治理体系和治理能力现代化，推动河湖水安全、水生态、水景观全面向好，构建人水和谐、清新自然的幸福河湖。

二、工作任务

（一）流域水质改善方面

推进水环境综合治理，以入河排水口整治为抓手，加强日常巡河监管，进一步查缺补漏，建立问题清单（附件1），实行滚动销号管理，巩固梧垵溪、坝头溪流域水质，确保监测断面水质达标。加快生活污水设施建设及涉水企业二次纳管，提高污水收集率、处理率，力争达到上级考核要求。

责任单位：河长办、社区发展办（城市建设岗）、企业发展服务科、综合执法队（环卫岗）、相关社区工作组、相关社区

（二）健全机制体制方面

严格执行河长制工作例会、督查巡查、信息共享、信息报送等制度。街道河（湖）长、专管员应当加大对责任河道的巡查力度，街道级流域河（湖）长每周要开展一次巡查，专管员每日要开展巡查，并及时准确填写巡河记录，做好存档备查。对水质不达标、存在问题较多的河道应当加密巡查频次。强化民间河长、河道督导员、志愿者等社会组织参与巡河。深化河湖警长制，设置街道河湖警长联络室，加大涉水违法行为打击。健全完善“发现、交办、核查、督办、问责、宣传”等河长制工作机制，加强组织协调和督促检查，全面压实工作责任。以上级河长令、巡河检查、提醒函等形式，督促履职尽责。

责任单位：河长办、灵源派出所、纪工委、相关社区工作组、相关社区

（三）源头排查整治方面

实施污染源排查整治和问题销号制度，重点推进流域入河排水口整治，加强统筹协调、督促指导和跟踪落实。各主管部门要牵头加大污染源排查整治建档销号力度，将污染源和问题排查整治工作制度化，确保责任到岗、到人，切实推进污染源和问题排查整治工作。

1．严控工业污染治理。一是严格涉水企业审批，污水处理能力及环境承载能力不足区域原则上不再上马涉水企业；二是加强重要污染源监督管理，对全街道重点涉水企业全面实行实时在线监控，严格执行排放标准和排放总量控制；三是加强入河排污口的规范管理，对非法排污口进行全面调查，清理、整顿；四是持续推进企业尾水二次纳管，规范涉水企业排水许可管理；五是持续开展“散乱污”非法加工点专项整治，严厉打击、取缔涉水非法加工点；六是持续保持环保高压态势，加大生态流域的环保监督力度，严厉打击各类涉水环保违法案件。

责任单位：社区发展办（城市建设岗）、环保中队、各社区工作组、各社区

2．严控生活污染治理。一是加快农村生活污水管网建设， 2025年底基本完成建设任务，实现全覆盖，接户率提升到90%以上；二是加快“断头管”专项整治，对全街道“断头管”进行摸排，进一步打通中梗阻；三是推进沿河主干管网建设，争取沿河污水口得到有效收集；四是推进住宅小区污水专项治理，推进雨污管网乱接乱排改造；五是加快推进交通道路污水管网验收移交。

责任单位：社区发展办（城市建设岗）、各社区工作组、各社区

3．严控农业污染治理。一是提升污染防治精细化、标准化水平，实现养殖污染物“资源化、减量化、无害化”；二是严厉打击小、散、乱畜禽养殖，常态化推进巡查、关闭、拆除监管执法；三是推进化肥农药减量增效行动，降低农业面源污染。

责任单位：综合执法队、社区发展办、各社区工作组、各社区

（四）项目建设管理方面

制定各流域2025年度工作计划任务表（附件2），1、年计划投资水域保洁约11.2万元。2、灵水社区二座山塘淤积严重清淤，约投入资金70万元。3、英塘社区二期生活污水工程、约投入资金95万元。切实推进全街道水域的综合治理工作。

责任单位：河长办、社区发展办（城市建设岗）、社区发展办、综合执法队（环卫岗）、各社区工作组、各社区

（五）河湖生态修复方面

一是加强饮用水源地保护，加强灵源饮用水源地保护工作，确保饮用水安全；二是继续推进重点河湖清淤整治，实施防洪排涝整治，清除淤积内源，提升防洪排涝能力；三是加强河湖“四乱”整治力度，加快全街道河湖水利工程管理范围划定，恢复河湖秩序和行洪能力；四是持续推进水系连通及蓄水拦水设施，在重点区域重点河段增绿补绿，提升水景观；五是深入探索河道保洁长效管理机制，定期清理河草，确保河面漂浮物干净整洁、河流畅通，水质逐步明显改善

责任单位：河长办、社区发展办、综合执法队及环卫岗、各社区工作组、各社区

三、工作要求

（一）加强组织领导。各级各部门要坚持“党政同责、属地负责”的基本原则，切实加强组织领导，总河（湖）长要亲自抓，各流域河段长、街道各职能部门要具体抓，责任到人，确保河（湖）长制各项工作落实到位。

（二）加强协同协作。要强化上下游协调共治、部门联动配合。河长办要加强统筹协调、督促指导；各职能部门要各司其职，严格履行流域保护管理的相关职责；各社区工作组、社区要切实履行流城管理保护属地管理主体责任。进一步健全完善定期会商、问题发现处置、联合督查督办等工作机制，加强协同配合，形成工作合力。

（三）加强宣传引导。各有关单位要进一步创新拓展宣传渠道，广泛运用各类宣传媒介，深入宣传实施“河长制”的重大意义，倡导文明生活习惯；积极创新宣传形式，持续推行动态宣传报道，正面典型引导和曝光反面案例，督促落实企业主体责任，提升社会责任意识和公众参与意识，努力实现流域环境整洁优美、水清岸绿，让人民群众共享更多绿色福利。

附件：1．灵源街道2025年度河湖长制工作问题清单

2．灵源街道2025年度河湖长制工作计划任务表

附件1

灵源街道2024年度河湖长制工作问题清单责任分解表

| 序号 | 类别 | 存在的问题 | 工作措施 | 责任领导 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础工作方面 | 河长制会议制度执行不到位 | 严格执行河长制工作会议制度，街道级双河长每季度至少召开一次河湖长制工作会，街道级流域河长每半年至少召开1次各流域河长制工作会议 | 许武灵 | 河长办 |
| 2 |  | 镇级河长、河道专管员巡河APP使用率有待加强 | 街道级流域河长每周要开展一次巡查，专管员每日要开展巡查 | 张天龙、张金龙、 许武灵 | 河长办 |
| 3 |  | 河长制工作信息宣传有待加强 | 加强河长制工作宣传报道 | 许武灵 | 河长办 |
|  |  | 河长制工作信息宣传有待加强 | 广泛宣传发动，组织爱河护河活动 | 张金龙 | 河长办 |
| 4 |  | 发动公众参与治水、护水、爱水等方面不到位 | 广泛宣传发动，组织爱河护河活动 | 许武灵 | 河长办 |
| 5 | 水环境整治方面 | 河湖“四乱”问题反复返潮，长效管理有待加强 | 加强巡查，加大整治打击力度 | 张天龙、张金龙、许武灵包社区领导 | 综合执法队及 环卫岗 社区发展办 |

附件2

灵源街道2025年度河长制工作计划任务表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 年度投 资计划 （万元） | 2025年工作计划 | 1-12月完成投资（万元） | 工作进展 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、梧垵溪流域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河道保洁 | 日常保洁 | 9.58 | 9.58 | 加强巡查、及时清理 | 11.2 | 长期执行 | 综合执法队（环卫岗） |
| 2 | 英塘社区二期生活污水工程 | 生活污水工程120户 | 95 | 95 | 待过会议、准备招投标下达施工。 | 95 |  | 村建 |
| 3 | 各河道日常巡查 | 对各河道河床杂物或排污口全面督查 | - | - | 严格执行巡河制度，日常监管发现问题及时反映、及时处理 | - | 长期执行 | 流域河长 河长办 各社区 |
| 4 | 加强对涉水工业企业监督管理 | 全力遏制企业生产废水偷排、漏排和超标排放问题 | - | - | 加强日常巡查、检查，加大违规排放打击力度 | - | 长期执行 | 社区发展办 环保中队 |
| 5 | 整治散乱污非法加工生产点 | 持续开展“散乱污”非法加工点专项整治，严厉打击、取缔涉水非法加工点 | - | - | 充分发挥环境监管网格作用，常态化开展巡查 | - | 长期执行 | 社区发展办 环保中队 |
|  | 小计 |  | 104.58 | 104.58 |  |  |  |  |
| 三、坝头溪流域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河道日常巡查 | 对各河道河床杂物或排污口全面督查 | - | - | 日常监管发现问题及时反应、及时处理。 | - | 长期执行 | 流域河长 河长办 各社区 |
| 2 | 河道保洁 | 日常保洁 | 1.62 | 1.62 | 加强巡查、及时清理 | - | 长期执行 | 综合执法队（环卫岗） |
| 3 | 加强对涉水工业企业监督管理 | 全力遏制企业生产废水偷排、漏排和超标排放问题 | - | - | 加强日常巡查、检查，加大违规排放打击力度 | - | 长期执行 | 社区发展办 环保中队 |
| 4 | 整治散乱污非法加工生产点 | 持续开展“散乱污”非法加工点专项整治，严厉打击、取缔涉水非法加工点 | - | - | 充分发挥环境监管网格作用，常态化开展巡查 | - | 长期执行 | 社区发展办 环保中队 |
| 5 | 灵水社区二座山塘淤积严重清淤工程 | 2座山塘清淤工程 | 70 | 70 | 第一季度完成设计、预算，第二季度招标、施工。 | 70 |  | 灵水社区居委会 |
|  | 小计 |  | 71.62 | 71.62 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 176.2 | 176.2 |  |  |  |  |

| 四、梧垵溪及坝头溪流域排口污水养护维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道排口污水管道日常养护维修 | 对各河道排口污水管道日常养护维修费用预计 | 15 | 15 | 日常监管发现问题及时反应、及时处理。 | - | 长期执行 | 流域河长、河长办、各社区 |
|  | 总计 |  | 191.2 | 191.2 |  |  |  |  |

（此件主动公开）

抄送：晋江市水利局，晋江市河长制办公室。

晋江市灵源街道党政办                       2025年3月24日印发